Plano de Gerência de Configuração de Software

        Sumário:

1. Introdução ----------------------------------------------------------------------
    1.1. Objetivos ---------------------------------------------------------------------
    1.2. Escopo ------------------------------------------------------------------------
    1.3. Glossário ---------------------------------------------------------------------
    1.4. Referências ------------------------------------------------------------------
2. Organização --------------------------------------------------------------------
    2.1. Identificação de Documentos ------------------------------------------
    2.2. Versão de Documentos --------------------------------------------------
    2.3. Localização de Artefatos ------------------------------------------------
    2.4. Baselines do Projeto ------------------------------------------------------
3. Controle de Configuração ------------------------------------------------
   3.1. Procedimentos de Mudança -------------------------------------------
        3.1.1. Criando Solicitação de Mudança (CRs) -----------------------
        3.1.2. Ciclo de Vida das Solicitações de Mudança (CRs) --------
4. Auditoria de Configuração -----------------------------------------------
5. Plano de Contingência ----------------------------------------------------
6. Ferramentas ------------------------------------------------------------------

Introdução
A função da Gerência de Configuração é estabelecer, monitorar e manter a integridade do produto do projeto durante seu ciclo de vida. Identificar a configuração de software, manter sua integridade e controlar sistematicamente mudanças ocorridas durante o projeto são suas principais atividades. Este plano contém as informações referentes ao sistema de gerência de configuração para o projeto Gerenciador De Partidas.

        1.1. Objetivos
O objetivo deste documento é descrever a organização, nomenclatura e regras para estabelecer as versões do projeto Gerenciador De Partidas.

        1.2. Escopo
O documento em questão detalha a infra-estrutura presente durante o desenvolvimento do projeto Gerenciador De Partidas.

        1.3. Glossário
 Termo Descrição

Baseline	Conjunto de artefatos que recebe uma aprovação de
estabilidade.

CR	Solicitação de Mudança (Change Request).

CVS	Sistema de Controle de Versão (Control Version System).

SCMP	Plano de Gerência de Configuração de Software (Software
        Configuration Management Plan).

        1.4. Referências
http://vensso.sourceforge.net/doc/VENSSO_SCM_20050527.pdf

   2. Organização

    2.1. Identificação de Documentos
Os itens de documentação do projeto são nomeados na forma a seguir:
<ÁREA DE GERÊNCIA>_<ID_ARTEFATO>_<NºVERSÃO>
Em que:
  <ÁREA DE GERÊNCIA> é a área de gerência específica(Ex.: Gerência de Risco).
     <ID_ARTEFATO> é o nome do artefato em sigla.
<NºVERSÃO> é o número da versão atual do documento.

        Artefatos e Suas Respectivas Identificações

        Artefato	Identificação

Ata e Pauta de Reunião	MET
Caso de Teste	TST
Documento de Processo	PRC
Documento de Requisitos	REQ
Modelo de Classes	CMD
Plano de Garantia de Qualidade de Software	SQA
Plano de Gerência de Configuração de Software	SCM
Plano de Gerência de Projeto de Software	SPM
Plano de Teste de Software	STP
Plano de Gerência de Riscos	RMP

2.2. Versão de Documentos
Essa seção do documento descreve a nomenclatura de versionamento de artefatos. Os artefatos devem possuir o padrão de número de versão de acordo o modelo a seguir:
        X.0
Em que:
X é o número da versão do artefato.

Deve mudar de acordo com a regra:
- A primeira versão do artefato deverá ser 1.0;
- As versões seguintes deverão ser incrementadas da primeira versão(2.0, 3.0, …).

Para que uma versão seja modificada, a aprovação do moderador será necessária, após a aprovação, a nova versão será a oficial.

      2.3. Localização de Artefatos
Essa seção descreve a localização de armazenamento dos artefatos. Eles se encontram em um repositório da ferramenta GitHub, no endereço: https://github.com/GuilhermeARS/Gerenciador-de-partidas-MpsBr

Detalhamento da Estrutura de Diretórios do CVS

     Diretórios	Conteúdo

Implementação	Código-fonte, bibliotecas, scripts de compilação,
     documentos
MyConnection Código-fonte, bibliotecas, scripts de compilação,
        documentos.
MyConnection Código-fonte, bibliotecas, scripts de compilação,
     documentos.
build	Builds de classes, formulários, documentos.
lib	Aquivos .jar.
nbproject	Arquivos de propriedade e xml.
        src/myconnection	Arquivos de classes e formulários java.

build	Builds de classes, formulários, documentos.
        classes	Arquivos .class e form.
classes	Arquivos .class, form e documentos.
myconnection	Arquivos .class e form.
lib Arquivos .jar.
CopyLibs	Arquivo .jar.
    absolutelayout Arquivo .jar.
nbproject	Arquivos .xml.
private	Arquivos .xml.
src/myconnection	Arquivos .java e .form.
Avaliação	Arquivos de avaliações de integrantes.
Documentação	Documentos do projeto.
Gerenciamento do Projeto Backlog e sprint planning, plano de projeto e retrospectiva.
Requisitos	Documento de requisitos, diagrama de classes e .asta.
Testes	Casos de teste e plano de testes.

    2.4. Baselines do Projeto

Baseline	Descrição	Padrão

Requisitos	Deve ser marcado assim que for	GdP_REQ_<iteração>
        concluída a análise de requisitos da
        iteração.

Análise e	Deve ser marcado assim que	GdP_ARCH_<iteração>
projeto	forem concluídos a análise e o
projeto de cada interação.

Build	Criado a cada geração de build	GdP_BUILD_<build>
para o software.

Release	Criado a cada release do software. GdP_RELEASE<versão>

Documentos	Criado após a aprovação de um Ver seção 2.1.
documento.

em que:
<interação> é o número da iteração, sendo utilizados para identificação dois dígitos começando em 01 e sendo incrementado de uma unidade a cada nova iteração.
<build> é o número da build, sendo utilizados para identificação três dígitos começando em 001 e sendo incrementado de uma unidade a cada nova build.
<versão> é o número da versão lançada (ver seção 2.2).

3. Controle de Configuração

    3.1. Procedimentos de Mudança
Para cada mudança feita nos itens de configuração do projeto, deve ser aberta uma CR, conforme descrito na seção 3.1.1.
   3.1.1. Criando Solicitações de Mudança(CRs)
As solicitações de mudanças serão feitas através de e-mails, e após aprovação do moderador, documentadas. As orientações de preenchimento dos campos estão descritas a seguir

      Campos e Valores a serem preenchidos em uma CR

Campo	Valor

Componente	GdP

Achado na Versão	Selecionar versão apropriada.

Subcomponente	Grupo de artefatos a ser modificado.

Prioridade	Selecionar prioridade de correção(baixa, média, alta).

Tipo de Bug	DEFECT: defeito no artefato a ser mudado;
ENHANCMENT: melhoria de artefato já existente;
FEATURE: criação de novo artefato;
TASK: uma tarefa, que não requer mudança de item;
PACH: selecione esse tipo para contribuições na forma
de patches para o GdP.

Designado À	Selecionar o responsável pela CR.

URL	Páginas contendo algum conteúdo adicional para auxiliar	na solução da CR.

Sumário	Breve descrição do problema.

Descrição	Descrição detalhada do problema.

      3.1.2. Ciclo de Vida das Solicitações de Mudança(CRs)

Estado Possível para uma CR

Estado /	Descrição do Estado	Atividades Realizadas
Responsável

Nova / Qualquer	Uma CR foi especificada ou 1- CR especificada.
pessoa	reatribuída.	2- Moderador aprova.

Iniciada /	Uma CR foi aprovada para	Executar modificação.
Equipe	ser implementada.

Resolvida /	CR resolvida. Aguarda-se	1- Modificações validadas.
Equipe	verificação da SQA.	2- Revisão e testes.

Verificada /	Modificações aceitas.	1- Disponibilização de código.
SQA	2- Publicações e builds.

Concluída /	CR completada, mas não	Nenhuma. Caso necessário,
Gerente de	necessariamente bem-sucedida,	reabra a CR.
Configuração	mas se for, deverá estar
disponível(release realizado),
para ser concluída.

Reaberta /	CR realizada mas julgada	Recomeçar a partir do estado
Equipe	incorreta.	“Nova”.

Estados Finais de uma CR

Resolução	Descrição

Solucionada	Uma solução para um problema é selecionada no repositório e
testada.

Duplicata	O problema verificado é igual a outro problema já existente.

Incompatível	O erro não foi solucionado após todas as tentativas, e deve ser
assimilado para tentativa de solucionar por outro membro da
equipe.

Inválido	O erro definido não é realmente um bug ou problema.

4. Auditoria de Configuração
Auditorias deverão ser realizadas durante todo o processo de desenvolvimento, passado por todos os ciclos do mesmo, afim de garantir a qualidade da Gerência de Configuração( conferir se está sendo realizada corretamente). Os artefatos gerados devem ser monitorados pelos Gerentes de Qualidade e Projeto, e inseridos no repositório do projeto.

5. Plano de Contingência
Uma vez por semana será feita uma revisão e backup da versão mais recente dos artefatos que se encontram no CVS, pelo Gerente de Configuração.

6. Ferramentas
Abaixo estão descritas as ferramentas utilizadas no processo de desenvolvimento do projeto GdP.

Ferramentas	Descrição

Netbeans 8.0	IDE utilizada para desenvolvimento.

Whatsapp	Ferramenta de comunicação entre membros
da equipe.

Google Hangouts	Ferramenta de comunicação entre membros
da equipe.

Gmail	Ferramenta de email para comunicação e para
compartilhar documentos entre membros da
equipe e cliente.

Astah Community	Ferramenta para modelagem UML.

MySQL Workbench 6.3 CE	SGBD a ser utilizado no projeto.

Github	Ferramenta para montar e gerenciar os
repositórios do projeto. Compartilhada com o
cliente.

Dropbox	Ferramenta para montar e gerenciar os
repositórios do projeto. Compartilhada com o
cliente.

Microsoft Word 2016	Ferramenta para criação e edição de
documentos.

Google Documentos	Ferramenta para criação e edição de
documentos.

LibreOffice Writer	Ferramenta para criação e edição de
documentos.

LibreOffice Calc	Ferramenta para criação e edição de planilhas.

Google Planilhas	Ferramenta para criação e edição de planilhas.

Microsoft Excel 2016	Ferramenta para criação e edição de planilhas.

BizAgi Process Modeler	Ferramenta para modelagem de processos,
através da criação e edição de diagramas e
fluxogramas.