Solicitação de Mudança 001

Descrição

Campo	Valor
Componente	GdC
Achado na Versão	Versão 1.0.
Subcomponentes	UML, hierarquia do Plano de Gerência de Configuração.
Prioridade	Alta.
Tipo de Bug	ENHANCMENT
Designado à	Gerente de Configuração e Modelador.
URL	--
Sumário	Nova versão do software.
Descrição	O software foi reconstruído do zero, mudando sua estrutura.

Estado Atual da CR

Estado	Resolução	Comentários
Concluída(para a hierarquia de endereços); Iniciada(para UML).	Solucionada(para os dois casos).	Resta a correção no UML.

Aprovação da CR

Responsável	Resultado
Gerente de Configuração(Augusto Falcão)	Aprovada.
Equipe(Igor Queiroz)	Aprovada(via e-mail).
Equipe(Márcio Gabriel)
Equipe(Guilherme Alves)
Equipe(Erik Raphael)